| ID | Tareas Asociadas | Esfuerzo | Dependencias |
| --- | --- | --- | --- |
| US1 | Crear estructura y estilizado con HTML y CSS | MEDIO |  |
|  | Implementar las funciones de validación para el proceso de registro, asegurando que el nombre y el apellido sean válidos, que el correo electrónico tenga un formato correcto y no esté repetido en el sistema, y que la contraseña respete estrictamente las restricciones de seguridad establecidas, para luego guardar de forma exitosa los datos del usuario.. | MEDIO |  |
| US2 | Crear estructura y estilizado HTML y CSS | MEDIO | US2 |
|  | Implementar funciones de validación de correo electrónico existente y contraseña válida | BAJO |  |
| US3 | Crear estructura y estilizado con HTML y CSS | MEDIO | US3 |
|  | Implementar una función que permita visualizar toda la información del usuario | MEDIO |  |
|  | Implementar una funcion que permita modificar los datos del usuario | MEDIO |  |
|  | Implementar una función que le permita al usuario cerrar sesión. | BAJO |  |

| ID | Tareas Asociadas | Esfuerzo | Dependencias |
| --- | --- | --- | --- |
| USF1 | Crear estructura, estilizado HTML y CSS | MEDIO |  |
|  | Consultar a la API la información que le corresponde a cada liga y almacenarlo en un objeto | ALTO |  |
|  | Mostrar el objeto creado con la información de la API | BAJO |  |
| US3 | Crear estructura y estilizado con HTML y CSS | MEDIO |  |
|  | Implementar una función que permita visualizar toda la información del usuario | MEDIO |  |
|  | Implementar una funcion que permita modificar los datos del usuario | MEDIO |  |
|  | Implementar una función que le permita al usuario cerrar sesión. | BAJO |  |
| USF3 | Crear estructura, estilizado HTML y CSS | MEDIO |  |
|  | Consultar a la API la información que le corresponde a cada liga y almacenarlo en un objeto | ALTO |  |
|  | Mostrar el objeto creado con la información de la API | BAJO |  |
| USF4 | Crear estructura, estilizado HTML y CSS | MEDIO |  |
|  | Mostrar a medida que se escribe los resultados posibles. | MEDIO |  |
| USF5 | Realizar el, estructurado completo en HTML y estilizado CSS para la sección principal de la página | MEDIO |  |
|  | listar por un lado todas las ligas correspondientes en formato acordeón. es decir, si selecciono un país, me debería mostrar las ligas disponibles para visualizar | ALTO |  |
| USF6 | Crear un estilizado simple y entendible para cualquier persona. Debe permitir abrir información del partido, de la liga y de los equipos involucrados | ALTO |  |
|  | La página principal debe mostrar los partidos destacados de las ligas más importantes | ALTO/MEDIO |  |

| ID | Tareas Asociadas | Esfuerzo | Dependencias |
| --- | --- | --- | --- |
| USP1 | Crear estructura, estilizado HTML y css | MEDIO |  |
|  | El usuario debe ser restringido de este sitio hasta que se pueda logear correctamente | MEDIO |  |
| USP2 | Una vez dentro de “prode”, se debe chequear que cada apartado al que ingrese el usuario, debe estar restringido para usuarios sin login. | MEDIO |  |
| USP3 | Crear estructura, estilizado HTML y CSS. El usuario debe ver a simple vista el prode correspondiente a esa semana | MEDIO |  |
| USP4 | Dentro de la sección del prode semanal, el usuario puede crear una jugada en caso de no haberla hecho antes. | ALTO |  |
|  | Si el usuario ya realizó una jugada y la confirmó, no puede editarla. | BAJO |  |
|  | El usuario puede armar la jugada y almacenarla en “borrador” para terminar de editarla luego. no puede editar si ya confirmó su jugada. | MEDIO |  |
| USP5 | Crear estructura, estilizado HTML y CSS | MEDIO |  |
|  | Ver todos los prodes en activo con actualización de cada encuentro finalizado | MEDIO |  |
|  | El prode activo debe mostrar los puntos conseguidos hasta el momento. | BAJO |  |
|  | El prode debe diferenciar los partidos ya terminados de los partidos que aún no finalizaron. | BAJO |  |
| USP6 | Crear estructura, estilizado HTML y CSS | MEDIO |  |
|  | En el historia de prodes puedo ver a simple vista como me fue en cada uno de ellos mostrando la información clave | MEDIO |  |
| USP7 | El usuario debe poder ver los puntos que tiene su cuenta a simple vista | BAJO |  |
| USP8 | Crear estructura, estilizado HTML y CSS | MEDIO |  |
|  | El usuario puede acceder a una tienda para canjear los puntos obtenidos | ALTO |  |
|  | Dentro de la tienda el usuario puede canjear sus puntos por premios. | BAJO |  |
|  | Si se realiza una compra se debe restar del stock y restar los puntos obtenidos. a la vez se debe chequear si el usuario cuenta con esos puntos para realizar el canje. | MEDIO |  |

| ID | Tareas asociadas | Esfuerzo | Dependencias |
| --- | --- | --- | --- |
| ADM1 | Crear estructura, estilizado HTML y CSS |  |  |
|  | Poder dar de alta un usuario que esté inactivo |  |  |
| ADM2 | ABM completo del usuario |  |  |
| ADM3 | Crear estructura, estilizado HTML y CSS |  |  |
|  | dentro del listado, debo tener botines de fácil acceso para el ABM de usuario |  |  |
| ADM4 | Dentro de ese listado poder aplicar filtro u ordenar por |  |  |
| ADM5 | Crear estructura, estilizado HTML y CSS |  |  |
|  | poder ver los prodes que ya se realizaron con una vista previa de lo más relevante |  |  |
|  | Dentro de cada prode ver el ranking de esa competencia y los puntos que obtuvo cada uno. |  |  |
|  | De ser necesario el administrador debería modificar datos de los puntos de algun usuario |  |  |
| ADM6 | Crear estructura, estilizado HTML y CSS |  |  |
|  | Ver prodes activos y prodes próximo a estarlo |  |  |
|  | Tengo que tener la posibilidad de editar la información del prode. como por ejemplo, cantidad mínima, máxima de participantes y premios. |  |  |
| ADM7 | Crear estructura, estilizado HTML y CSS |  |  |
|  | ABM de productos |  |  |
| ADM8 | Crear estructura, estilizado HTML y CSS |  |  |
|  | Poder ordenar y filtrar productos |  |  |
|  | Tener botones de fácil acceso para la modificación de productos |  |  |